Sprint 4 retrospective meeting

Hva gikk bra?

* Prosjektplanleggingen gikk bedre denne sprinten enn den forrige. Vi var alle mer obs på at alle timer skulle registreres.
* Vi hadde et bra sammarbeid denne sprinten. Gruppemedlemmene hjalp til på oppgaver de hadde mer kompetanse på og tok over arbeidet der det var nødvendig.
* Generelt bra kommunikasjon innad gruppen.
* Vi fikk viktige funksjoner til å fungere, blant annet innlogging. Dette var viktig å få til.
* Vi klarte å forholde oss bra til arbeidsøktene vi hadde satt opp
* Vi har lært mye av tidligere sprinter.

Hva gikk dårlig?

* Vi hadde planlagt en god del ekstra timer denne sprinten, for å ta oss litt opp, men dette ble ikke gjennomført. Vi jobbet like mye som alle andre sprinter, ikke mer eller mindre.
* Vi hadde problemer med github fordi vi av og til syncet før vi hadde testet ny kode.
* Oppgavefordeling, veldig store sprint backlog items gjorde at flere gruppemedlemmer jobbet på samme oppgave.

Hva skal vi gjøre bedre neste gang?

* Estimering, da den fortsatt ikke er spesielt virkelighetsnært.
* Kanskje kan vi bli enda flinkere til å overholde arbeidsøktene, fredag har en tendens til å bli glemt av.
* Bedre rapportering til scrum master. Han kan ikke gjøre jobben sin om han ikke får nødvendig informasjon.
* Kommunikasjon kan alltid bli bedre.