Sprint 3 backlog - Start

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Redigere prosjekter	XX	20	XX	XX	XX	XX	9.0
Opprette faser i prosjekter		4			Ikke startet		9.1
Redigere faser		3			Ikke startet		9.2
Slette faser		3			Ikke startet		9.3
Opprette milepæler i prosjekter		4					9.4
Redigere milepæler		3					9.5
Slette milepæler		3					9.6
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere oppgaver	XX	40	XX	XX	XX	XX	10.0
Opprette oppgaver		10			Ikke startet		10.1
Redigere oppgaver		10			Ikke startet		10.2
Slette oppgaver		10			Ikke startet		10.3
Dele oppgaver opp i del-oppgaver		10			Ikke startet		10.4
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Grafisk brukergrensesnitt	XX	40	XX	XX	XX	XX	11.0
Grafisk brukergrensesnitt til innlogging		10			Ikke startet		11.1
Grafisk brukergrensesnitt til team administrasjon		10			Ikke startet		11.2
Grafisk brukergrensesnitt til prosjektadministrasjon		10			Ikke startet		11.3
Grafisk brukergrensesnitt til team og bruker administrasjon		10					11.4
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Brukergrensesnitt tilpasset smarttelefoner og nettbrett	XX	5	XX	XX	XX	XX	12.0
Tilpasset smart-telefoner		2.5			Ikke startet		12.1
Tilpasset nettbrett		2.5			Ikke startet		12.2
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Innlogging		5	5	Martin	Ikke startet		2.0
Hente input fra bruker		5	5	Martin	Ikke startet		2.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere brukere	XX	8	XX	Halvard	Ikke startet	XX	5.0
Validere innlogget bruker som administrator		2		Halvard	Ikke startet		5.1
Slette bruker		2		Halvard	Ikke startet		5.2
Redigere bruker		2		Halvard	Ikke startet		5.3
Opprette prosjektansvarlig		2		Halvard	Ikke startet		5.4
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere team	XX	8	XX	XX	XX	XX	7.0
Validere innlogget bruker som prosjekt-ansvarlig		2		Kristina	Ikke startet		7.1
Redigere team		1		Kristina	Ikke startet		7.2
Slette team		1		Kristina			7.3
Opprette teammedlem		1		Kristina	Ikke startet		7.4
Redigere / teammedlem		2		Kristina	Ikke startet		7.5
Slette / teammedlem		1		Kristina	Ikke startet		7.6