Sprint 4 backlog - Start

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere timer		40	40	Thomas og Thea	Ikke startet	Timer skal kunne registreres og settes til «pause».	15.0
Registrere timer		20		Thomas og Thea	Ikke startet		15.1
Redigere timer		20		Thomas og Thea	Ikke startet		15.2
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere grupper		15	15	Martin	Ikke startet	Grupper vil egentlig si hvilken type bruker man er. Administrator, vanlig bruker, prosjektansvarlig eller teamleder.	13.0
Administrator		2,5		Martin	Ikke startet	Administrator må kunne opprette/redigere/slette alle typer brukere.	13.1
Bruker		2,5		Martin	Ikke startet	Bruker må kunne registrere timer, se oppgaver, se prosjekt, velge hvilket prosjekt han/henne jobber med.	13.2
Prosjektansvarlig		5		Martin	Ikke startet	Prosjektansvarlig må kunne legge til vanlig bruker og ny prosjektansvarlig / Legge til/endre/slette/ prosjekter. Koble team til prosjekter, legge til/endre faser og milepæler. Opprette/endre/ / slette team.	13.3
Teamleder		5		Martin	Ikke startet	Teamleder må kunne endre på team, legge til/endre oppgaver samt legge til/endre milepæler.	13.4
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Grafisk brukergrensesnitt	5	11	6	Martin, / Kristina	Aktiv	XX	11.0
Grafisk brukergrensesnitt til innlogging		10		Martin	Ikke startet		11.1
Startside		1		Kristina			11.5
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Brukergrensesnitt tilpasset smarttelefoner og nettbrett		5	5	Bjørn	Ikke startet	Timeregistreringssystemet bør være mulig å bruke på mobil og nettbrett.	12.0
Tilpasset smart-telefoner		2.5		Bjørn	Ikke startet		12.1
Tilpasset nettbrett		2.5		Bjørn	Ikke startet		12.2
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Innlogging		5	5	Martin	Ikke startet		2.0
Hente input fra bruker		5	5	Martin	Ikke startet		2.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere brukere	6	8	2	Halvard	Aktiv		5.0
Validere innlogget bruker som administrator		2		Halvard	Ikke startet	Trenger innlogging.	5.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere team	6	8	2	Kristina	Aktiv		7.0
Validere innlogget bruker som prosjekt-ansvarlig	2	2	0	Kristina	Ferdig	Benytter info lagret i session ved innlogging	7.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Rapport generering		40		Kristina	Ikke startet		17.0
Generere rapporter		40		Kristina	Ikke startet	Det må genereres rapporter fortløpende samt ved avsluttet prosjekt.	17.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Redigere prosjekter	22,25	20	0	Thomas og Thea	Ferdig	Foreløpig ingen brukertype-sjekk. Trenger innlogging til dette.	9.0
Opprette milepæler i prosjekter	2	4	2	Thomas og Thea	Aktiv	Har ikke tatt hensyn til dato	9.4
Redigere milepæler	2	3	0	Thomas og Thea	Ferdig	Også usikker på hvilke verdier brukeren skal få lov til å redigere.	9.5
Slette milepæler	0.5	3	0	Thomas og Thea	Ferdig		9.6
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Rettigheter		20		Halvard	Ikke startet	Forskjellige typer brukere skal ha rettigheter til forskjellige funksjoner.	22
Rettighetsadministrasjon		20		Halvard		Forskjellige typer brukere skal ha rettigheter til forskjellige funksjoner.	22.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Dokumentasjon		20		Alle	Aktiv	Dokumentere arbeid
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Testing		20		Alle	Aktiv	Testing av timeregistreringssystemet