Sprint 5 backlog – Midtveis
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Sette opp sikkerhetstiltak	X	20	20		Ikke startet	Utenforstående skal ikke kunne få / tilgang til data.	3.0
Implementere beskyttelse mot sesjonskapring	0	10	12		Ikke startet		3.1
Implementere beskyttelse mot SQL-injection	0	5	8		Ikke startet		3.2
Implementere beskyttelse mot Cross-site scripting	0	5	5		Ikke startet		3.3

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere timer	23	40	17	Thomas og Thea	Aktiv	Timer skal kunne registreres og settes til «pause».	15.0
Registrere timer	16	20	4	Thomas og Thea	Aktiv		15.1
Redigere timer	7	20	13	Thomas og Thea	Aktiv		15.2

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Rapport generering	4	40	36	Kristina	Aktiv	Det må genereres rapporter / fortløpende samt ved avsluttet / prosjekt.	17.0
Automatisk generere rapporter og diagrammer for bruker, team og prosjekt	4	40	36	Kristina	Aktiv	Trenger tillegg på server	17.1

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Opplæringsvideoer og videoer	0	10	10	X	Ikke Startet	Bruker skal raskt kunne sette seg inn i systemet ved hjelp av korte videosnutter og eventuelt artikler	19.0
Lage videoer som viser hvordan å bruke systemet		3	3		Ikke startet		19.1
Gjøre videoene lett tilgjengelig		7	7		Ikke startet		19.2

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Kalender	0	25	25		UTSATT	Brukere kan planlegge møter, / frister, legge inn tilgengelig / tidspunkter i en grafisk kalender.	20.0
Grafisk grensesnitt for kalender	0	5	5		UTSATT	Ikke tid denne sprinten	20.1
Bruker kan planlegge møter	0	10	10		UTSATT	Ikke tid denne sprinten	20.2
Bruker kan planlegge frister	0	5	5		UTSATT	Ikke tid denne sprinten	20.3
Bruker kan legge inn tidspunkter som viser når hun er «tilgjengelig»	0	5	5		UTSATT	Ikke tid denne sprinten	20.4

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Validering	X	10	10	Martin	Ferdig	Input fra bruker må valideres slik at ikke uforutsette problemer skapes.	21.0
Validere brukers input i nødvendige forms	0	10	10		Ferdig		21.1

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Godkjenne endringer i timeregistrering	0	15	0			Prosjektleder må godkjenne endringer gjort på registreringer eldre enn en dag.	23.0
Grafisk grensesnitt	0	5	0		Ikke startet		23.1
Godkjenne endringer i timeregistreringer som er eldre enn èn dag	0	10	0		Ikke startet		23.2

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Bruker startside	x	10	x	Bjørn	Aktiv	Bruker skal kunne velge prosjektet han vil arbeide med denne økten fra innloggings siden, og få en oversikt over hvilke oppgaver prosjektet består av på sin egen forside	24.0
Bruker skal ha sin egen startside med informasjon om prosjekter og oppgaver				Bjørn	Aktiv		24.1

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Brukerprofil	x	10		Martin	Aktiv	Brukeren skal ha en personlig profil med oversikt over relevant informasjon samt mulighet til å endre passord	25.0
Brukeren skal ha en personlig profil		10		Martin	Aktiv		25.1

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Endre Dialogbokser	x	5	5	Halvard	Aktiv	Nåværende dialogbokser må endres med dialogbokser av typen javascript	26.0
Endre Dialogbokser	x	5	5	Halvard			26.1

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Dokumentasjon	x	20	20	Alle		Dokumentere arbeid og gjøre forarbeid
Testing	x	20	20	Alle
Feilfiksing	X	20	20	Alle