Sprint 5 backlog – Start

Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Administrere timer	23	40	17	Thomas og Thea	Aktiv	Timer skal kunne registreres og settes til «pause».	15.0
Registrere timer	16	20	4	Thomas og Thea	Aktiv		15.1
Redigere timer	7	20	13	Thomas og Thea	Aktiv		15.2
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Sette opp sikkerhetstiltak	X	20	20		Ikke startet	Utenforstående skal ikke kunne få / tilgang til data.	3.0
Implementere restriksjoner på funksjoner basert på brukertype	0	10	12		Ikke startet		3.1
Implementere beskyttelse mot SQL-injection	0	5	8		Ikke startet		3.2
Implementere beskyttelse mot Cross-site scripting	0	5	5		Ikke startet		3.3
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Validering	X	10	10		Ikke startet	Input fra bruker må valideres slik at ikke uforutsette problemer skapes.	21.0
Validere brukers input i nødvendige forms	0	10	10		Ikke startet		21.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Kalender	0	25	25		Ikke startet	Brukere kan planlegge møter, / frister, legge inn tilgengelig / tidspunkter i en grafisk kalender.	20.0
Grafisk grensesnitt for kalender	0	5	5		Ikke startet		20.1
Bruker kan planlegge møter	0	10	10		Ikke startet		20.2
Bruker kan planlegge frister	0	5	5		Ikke startet		20.3
Bruker kan legge inn tidspunkter som viser når hun er «tilgjengelig»	0	5	5		Ikke startet		20.4
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Rapport generering	4	40	36	Kristina	Aktiv	Det må genereres rapporter / fortløpende samt ved avsluttet / prosjekt.	17.0
Automatisk generere rapporter og diagrammer for bruker, team og prosjekt	4	40	36	Kristina	Aktiv	Trenger tillegg på server	17.1
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Godkjenne endringer i timeregistrering	0	15	0			Prosjektleder må godkjenne endringer gjort på registreringer eldre enn en dag.	23.0
Grafisk grensesnitt	0	5	0		Ikke startet		23.1
Godkjenne endringer i timeregistreringer som er eldre enn èn dag	0	10	0		Ikke startet		23.2
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Opplæringsvideoer og / artikler	0	10	10		Ikke startet	Bruker skal raskt kunne sette seg inn i systemet ved hjelp av korte videosnutter og eventuelt artikler	19.0
Lage videoer som viser hvordan å bruke systemet		3	3		Ikke startet		19.1
Gjøre videoene lett tilgjengelig		7	7		Ikke startet		19.2
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Dokumentasjon	x	20	20	Alle		Dokumentere arbeid
Story headline	Brukt tid	Estimert tid	Gjenstående tid	Ansvar	Status	Kommentar	Id
Testing	x	20	20	Alle		Testing av timeregistreringssystemet